Underhåll brf Björkraden 2011, -12, -13 (110311)

Nedan en sammanställning av grovt skattade UH kostnader, i vår budget har vi UH kostnad på 180 kkr/år samt att avskrivning(ingen utbetalning) på (120-40) kkr, dvs totalt 260 kkr för UH.

Beloppen nedan är som illustration till att jag anser att vårt nuvarande belopp för UH är för lågt. Jag anser att vi behöver en höjning av avgiften på 5-10 % från halvårsskiftet 2011. ( 10 % gör 91 kkr/år). Sammantaget skulle det ge 350 kkr per år för UH åtgärder.

Sammanställning, allt inkl moms

2011	2012	2013

1 Trappa till tvättstuga på gården: 		189 kkr

2 Slipers runt uteplats:		  	  19 kkr

3 Plåthuv mot Karl XI gatan 11:	 		27 kkr

4 Svängdörrsgångjärn:			    4 kkr

5 Målning av dörrar och port mot gården:  		 25 kkr

6 Isolering av undertak högst upp i trapphus 11A:	   ?? kkr

7 Källarförråd:			  48 kkr

8 Isolering av tak i vindsdel 11A:	           	125 kkr

9 Trapphus, nedre mot gård 11B: 			25 kkr

10 Isolering av kökstak i 2 taklägenheter

11 Isolering taket runt tak/hörnbalkong och tak kökstrappa??

12 Balkongdörrar:			    5 kkr

13 OVK och ventiltätningar:		    18	125 kkr

14 Vindsfönster mot Karl XI:		    8 kkr

15 Friktionsband på yttersteg:		    4 kkr

16 Plåtarbeten:			  46 kkr

17 Fastighetsboxar:			   18 kkr

18 Elabonnemang:		  	     7 kkr		53

19 Fönster mot Karl XI och NB				210kkr

20 Avloppsstammar med utlopp genom ytterväggar		100kkr	150kkr

21 Att förse samtligas varm och kallvattenledningar		   40 kkr

med avstängningar

22 Gemensamt förbrukningssystem ??

23 Trapphus 11A, Kökstrappa, Trapphus NB (2014 – uppskattad kostnad 400 kkr)

24 upprustning av innergård ??

Totalt		  491 kkr	 445 kkr	415 kkr